**農山漁村地域整備交付金整備計画における事後評価**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **整備計画名** | **豊橋市漁港海岸整備計画** | | |
| **計画策定主体** | | **対象市町** | **計画の期間** |
| **豊橋市** | | **豊橋市** | **令和３年度** |

1. **交付対象事業の進捗状況**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事　業　名** | **海岸保全施設整備事業**  **（海岸堤防等老朽化対策）** | **工　　期** | **令和３年度** |
| **事業内容** | **灯標実施設計　１０基** | | |
| **進捗状況** | **令和４年３月を以って、実施設計を完了した。** | | |
| **進　捗　率** | **100％** | | |

1. **事業効果の発現状況**

|  |
| --- |
| **灯標の老朽化対策を施工するための実施設計を行った。** |

1. **成果目標の目標値の実現状況**

|  |
| --- |
| **豊橋市海岸保全施設長寿命化計画に基づき、劣化や変状が確認された灯標に対して、所定の機能を確保し、予防保全型の維持管理を行っていくために、老朽化対策を目的とした実施設計を行った。その結果、灯標10基の老朽化対策工を施工するための設計図書を作成した。** |

1. **今後の方針**

|  |
| --- |
| **今後は、実施設計に基づいた灯標の老朽化対策工を施工する。** |